**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周三例会 |
| **会议时间** | | 2016-06-13 15:00 至 2016-06-13 17:00 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 黄勇 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 刘志强、黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，刘文彬，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴，王顺平，周朝锋，王姝， | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 各组长及成员汇报各种工作进度； 2. 各组交流工作中遇到的问题和下一步的工作计划； 3. 讨论问题跟踪表中待解决问题。 | | |
| **会议内容** | | |
| 1. app 组工作进度 :   董培培：我部分页面功能完成，接口及session数据需调试；  乔文全：卡部分页面功能完成，接口数据需调试；  张玉双: 工资列表、工资单明细页面完成；  张晓: 实时挂号、报告单、常用就诊人界面基本完成，接口需调试。  遗留问题：导诊页面、公共新闻组件、报告单、医院相关界面（包含特色科室，专家）、常用就诊人、消息中心、扫一扫、用药、收银台、广告、   1. 易薪宝组工作进度：   杨海明：工作批次完成、批次明细功能完成，工资模板页面待完成；  石凯：人员管理工作完成75%；  刘文彬: 首页功能完成，但消息、公告等未作功能待添加， 数据统计完成，设置-》手机号修改50%；  刘东兴：页面更改已经完成了，现在完成80%；页面部分功能需微调和接口需调试；   1. 易健康组工作进度：   夏维一：新框架集成完成，培训，完整例子上传，  问题：界面菜单美化需要调整；易健康某些接口需要讨论，比如就诊卡的实名认证流程可能存在问题(就医保中没有进行实名认证，但我们的常用就诊人需实名认证），实名认证的方式有待讨论；第三方的接口方式会对产品流程产生影响，需讨论第三方的接口问题；  宋智：业务跟踪界面、导诊界面功能完成，接口数据需调试，医院信息维护未完成（接口数据需调试）；  王顺平：账单查询，患者查询列表，明细界面功能完成，部分需要根据新框架变更，部分负责接口需调试；   1. 平台组工作进度：   杨明： Spring session已引进，同node的session共享未同，nginx的服务器代理已经部署完成。  云悦：操作员管理；  下周需继续的工作:安全接口、登录流程梳理、新UI登陆界面、版本更新自动部署，mysql集群（是否需做应用级别的读写分离配置），日志系统、消息系统待确定，MULE接口待确定，可能需要做第三方接口挡板。   1. 问题跟踪表继续讨论：   a、测试人员补充：王新雨本周进组，  b、测试设备需确定。   1. app组人员调整，为加快app组的工作进度，争取按时完成app版本封版，杨海明、宋智、刘文彬、石凯在完成本人工作后，进入app组工作。 | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |