**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周三例会 |
| **会议时间** | | 2016-06-23 15:20 至 2016-06-23 16:30 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 黄勇 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 刘志强、黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，刘文彬，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴，王顺平，周朝锋，王姝，王新宇 | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 各组长及组员汇报各组上周工作进度。 2. 提出上周遗留问题并进行下周任务规划。 | | |
| **会议内容** | | |
| 张玉双：  1、测试环境web端测试，问题修改中，web端页面公用布局流程需要简化，确定。  2、数据库建库脚本、基础数据、测试数据准备完成。测试数据待丰富，  3、app开发：上周任务收尾。  乔文全：卡部分、常用就诊人功能和接口完成，常用就诊人的级联菜单调试中。  本周四离项目，工作需要交接。  董培培：app端【我】全部功能、手势密码完成，但手势密码的使用场景未确定，头像上传调试中， 首页的功能菜单接口待联调。  张晓：报告单完成，正在联调挂号接口。  宋智：医院首页、特色科室，特色医生（医院中的）完成，新闻数据需要重新梳理，继续完成web端的剩余部分。  夏惟一：易健康一次完整的就医流程可跑通，流程中数据完成，测试数据可使用挡板流程生成， 但是导诊页面结构需讨论。  刘文彬：收银台功能完成，密码键盘完成。  王顺平：患者账单查询、特色科室界面完成，但接口待调试；专家界面未完成。  石凯：扫码功能完成，继续完成web端功能。  刘东兴：web端配合测试bug修改。  杨明： 安全功能接口联调，登陆密码，支付密码，待增加安全功能。  云悦： 人员权限管理。  测试：web端测试完成，提出bug修改中，等待APP测试。  短信发送，消息功能需要增加。 | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |