**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周三例会 |
| **会议时间** | | 2016-05-18 15:45 至 2016-05-18 16:20 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 刘志强 黄勇 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 刘志强、黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴，石佳霖 | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 各部门经理汇报各自进度。 2. 更新风险列表跟踪。 | | |
| **会议内容** | | |
| 1. 各个部门经理汇报了各自需求规格说明书、总体概要说明书、数据库说明书的完成情况。需求规格说明书、总体概要说明书完成，数据库整体框架完成，剩下完成文本输出。 2. 更新风险列表跟踪: 3. 苹果开发账户已经付款，风险关闭 4. 确定短信平台并签订商务合同，联系了移动平台，查明可申请专用号码，将进一步进行详细了解并进行申请步骤。 | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |