**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周六例会 |
| **会议时间** | | 2016-05-21 15:00 至 2016-05-21 15:30 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 黄勇 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴，石佳霖 | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 各组组长汇报各工作进度。 2. Review问题管理表。 3. 项目经理安排下个周期工作进度 | | |
| **会议内容** | | |
| 1. 详细设计文档评审完成； 2. 数据库设计说明书评审完成； 3. SVN代码库结构确定； 4. 问题管理表更新   医疗专家张帆已第一次进场交流，并建立了定期交流机制。  开发测试设备中的开发电脑采购完成到货。 | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |