**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周三例会 |
| **会议时间** | | 2016-06-04 15:00 至 2016-06-04 16:00 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 张玉双 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 刘志强、黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴， | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 讨论问题跟踪表中各项问题； 2. 安全方案的进一步讨论跟踪； 3. 各组员汇报个人进度以及遇到的问题。 | | |
| **会议内容** | | |
| 1. 安全方案，定于下周一确定具体接口细节。   2、合作医院需要进一步确定；  3、各组员工作汇报  突出问题为web端的reactUI替换问题，ReactUI的原作者停止维护，使得后续使用成本变高，积极查看其他可能。  各员工工作进度：  石凯进度为90%，其余员工的工作进度为50%-60%， | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |