**易民生项目会议纪要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **议题** | | 易民生项目周三例会 |
| **会议时间** | | 2016-06-01 16:00 至 2016-06-01 16:25 |
| **会议地点** | | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| **主持人** | | 刘志强 |
| **记录人** | | 董培培 |
| **与会人名单** | | |
| 刘志强、黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏维一，董培培、张晓，宋智、石凯，乔文全，云悦、刘东兴， | | |
| **会议过程** | | |
| 1. 各组长汇报项目进度 2. 项目问题跟踪表更新 3. 项目中遇到的问题，包括技术、编码规范等 | | |
| **会议内容** | | |
| 项目进度：   1. 所有的后台接口已开发完成，目前各组进行各自的app、web页面开发。 2. web、app端开发进行中，各组成员开发环境已经搭建完成，并进入开发。 3. 平台问题正在解决。   项目问题跟踪表更新：  新增1:开发环境的wifi扩充，预计6-5解决  新增2：测试环境（k云）申请，预计6-8解决  新增3：测试人员补充（最少两位）申请，预计6-8解决  项目中其他问题解决：  编码规范问题，由于项目人员大部分是新接触新技术，开发规范不熟悉，为解决该问题，各人完成自己的首个页面后向张玉双申请，各组进行编码评审。 | | |
| **主送** |  | |
| **抄送** |  | |