## Slide 1: 昆华医院-自助机系统运行情况 周报（2017-8-25）
2017年8月25日
@Lenovo

## Slide 2
一、运营情况
本周自助机总体运行平稳，每日平均业务量14937.5笔，硬件故障33次，故障率0.04%，软件故障7次，故障率0.01%，总体故障52次，故障率0.05% 。问题主要集中在报告打印和凭条打印卡纸。
Chart: 每日业务量统计
| 星期六 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四
 | 7340 | 2825 | 24015 | 19159 | 18147 | 18139
Chart: 每日故障率统计
| 星期六 | 星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四
总故障 | 0.00027248 | 0.00035398 | 0.00079117 | 0.00052195 | 0.00060616 | 0.00049617
硬件故障 | 0.00027248 | 0.00035398 | 0.00037477 | 0.00026097 | 0.00049595 | 0.00038591
软件故障 | 0 | 0 | 0.00012492 | 0.00015658 | 5.5106e-05 | 0

## Slide 3
二、问题跟踪
截止当前问题总计13个，已解决7个，6个尚未解决。本周未解决问题，当前剩余包括延后3个，中等3个， 计划下周全部完成。
针对程序完善内容包括：
  修复医保病人查不出输血报告查询问题；
  增加现金补录维护功能；
  优化自助机菜单布局，便于患者操作；

## Slide 4
三、重大问题说明
1、 本周二由于联调短信平台故障，导致短信无法及时发送或发送失败，给患者在自助机上建档及退款造成很大影响；
2、已将建档是否收费问题提交医院，等待确认中；
3、就自助机退款存在限制，已提议在财务系统中增加自助机（银行卡、微信、支付宝）退款功能；
4、对账调节表已开发完成，功能验证中；
5、农行、交行接口对接开发中；