## Slide 1
内蒙民生汇
项目规划

## Slide 2
薪金
宝
缴费
宝
健康
宝
内蒙民生汇
（内蒙生活汇、内蒙民生易、蒙易民生）
产品主题
命名选择
为体现最大应用价值，需将多方面内容整合，确定产品主题

## Slide 3
内蒙民生汇目标、定位、策略
民生汇定位为自主运营的内蒙古区域民生服务门户
以民生汇的主题涵盖个人生活服务：初期包含薪金宝、缴费宝、健康宝三个大的模块。
民生汇以二代社会卡的参保人群为基础，以城市人群为重点，涵盖所有区域注册服务人群，以发展用户为目标，以支撑各方面应用。
薪金宝配合二代社保卡代发工资推广重点，缴费宝以自助注册费种推广为重点，健康宝以医院药店移动服务及支付为重点。
未来定位替代民生钱包的解决方案，初期不设虚拟账户，与银联合作支付处理，但框架后台设账户管理子系统，满足未来需求。

## Slide 4
民生汇内容规划

## Slide 5
薪金宝产品概要
客户端功能
企业管理端
后台
代发信息查询
企业端提交工资明细
直联合作银行
企业端直通银行代发处理
企业代发结果查询及统计
工资条
代发消息推送
银行账户查询
工资账户分级理财
完成直通式代发处理
初期运营：代发推广，银行合作收费
未来扩展：基于工资账户分级理财

## Slide 6
缴费宝产品概要
基础业务：银联合作公共事业费种
银行合作公共事业费种
自主推广公共事业费种
运营推广：社会推广开放注册费种
培训、教育、物业等
运营收益：收费方合作银行运营分成

## Slide 7
键康宝产品概要
医付通与医保报销结算相结合，绑定医院后可按东软服务模式收取接入费及运维费用
盟市平台推广后，逐步推进控制医院药店医保报销结算账户开户到合作银行，合作银行承担系统费用。
与银行合作推广医院，可将医院结算资金沉淀在合作银行，银行负担部分医付通建设及运行费用
未来利益
基于个人客户的健康方面运营扩展

## Slide 8
12333客户端集成关系
保留民生商城及我的中的民生钱包不变动
缴费通变更为民生服务

## Slide 9
与银联合作关系
支付调用银联支付网关。
社保卡及银行卡绑定，身份认证调用银联身份认证接口中。
与银联多渠道接入平台合作公共事业缴费业务，丰富缴费宝业务费种，增加用户粘性。

## Slide 10
产品 | 类别 | 功能/模块
平台组 |  | 
 |  | 总体架构
 |  | Web端平台
 |  | 移动端平台
薪金宝 |  | 
 | 前端 | 工资代打信息推送、查询
 |  | 工资条
 |  | 工资分级理财
 | 管理端 | 企业管理端
 |  | 管理代发、查询结果等
 |  | 管理工资条
 | 后台 | 代发中间业务平台
 |  | 直连合作银行接口
缴费通 |  | 
 | 前端 | 公共事业费种缴费
 |  | 自助注册费种缴费
 | 管理端 | 运营管理平台
 |  | 自助注册费种企业端管理平台
 | 后台 | 第三方公共事业缴费外联平台
 |  | 自营公共事业缴费外联平台
 |  | 开放缴费平台
项目工作模块

## Slide 11
产品 | 类别 | 功能/模块
健康宝 |  | 
 | 前端 | 独立APP
 |  | 医院门户APP
 |  | 微信公众号/支付宝服务窗
 | 管理端 | 运营管理平台
 |  | 医院管理端
 |  | 药店管理端
 |  | 医保管理端
 | 后台 | 健康宝核心业务后台
 |  | 医院端接入平台
 |  | 医保端接入平台
 |  | 支付结算平台（含收银台）
账务支撑平台 |  | 
 |  | 账务平台
 |  | 账单平台
公共功能 |  | 
 |  | 个人中心
 |  | 社保卡绑定、查询
 |  | 银行卡绑定、查询
项目工作模块

## Slide 12: 第一版（6月底）上线内容
个人中心：实现绑定社保卡及银行卡身份认证流程、注册流程。
薪金宝：实现工资代发、查询、推送、工资条及企业管理端。
健康宝：实现医院门户APP、信息、挂号、导诊、诊间支付、医保报销结算。

## Slide 13
研发项目组织
项目管理组
总协调：张秉尧 项目总监：刘志强
项目经理：黄勇 技术经理：石佳霖
民生汇研发组
负责人：黄勇
质量组
负责人：周朝峰
平台组
平台组长：杨明
薪金宝产品组
产品经理：张玉双
缴费宝产品组
产品经理：张玉双
健康宝产品组
产品经理：夏纬一
项目后勤组
负责人：张秉尧
美工组
负责人：TBA
测试组：周朝峰
3 TBA
QA：公司统一管理
配置管理：公司统一管理
专人1 TBA
公司统筹：TBA
安全组
负责人：TBA
1 TBA
业务协调组
负责人：石佳霖
TBA
人社医保
人社信息中心
试点医院
银联
合作银行
卫计部门
公共组
公共组长：TBA
账务支撑平台 账务组长：刘文彬
异地就医组
项目经理：石佳 霖
优化升级
运行维护
协同民生汇

## Slide 14
项目人力需求
  研发组北京人员：刘志强、黄勇、杨明、刘文彬、杨海明、孙扬
  张玉双、夏纬一、刘伟民、张晓、邓金磊、董培培
  研发组内蒙人员：石佳霖、4TBA
  质量测试：周朝峰、3TBA
  安全组：1TBA
  美工组：1TBA

## Slide 15
项目环境需求
  办公环境：和林基地内蒙小付办公区
  餐宿环境：和林基地酒店
  硬件环境：4服务器 2G/8G/500G
  开发机：北京人员自带工作笔记本、内蒙人员配备10台工作电脑
  两台苹果笔记本（IOS版研发及外部演示）
  测试终端：apple iPad Air 2、华为 MediaPad M2、小米平板2
  苹果6、华为P9、华为荣耀6、小米5、小米4、小米3
  以上终端各一台

## Slide 16
业务、商务及推广等研发前置工作
人社及信息中心工作
银联合作谈判
代发合作银行谈判
试点医院确定