易民生项目会议纪要

| 议题 |  | 易民生项目运营端、管理端页面评审及功能讨论 |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2016-05-13 9:00 至 2016-05-13 19:30 |
| 会议地点 |  | 内蒙古和林小付工作办公区会议室 |
| 主持人 |  | 黄勇 |
| 记录人 |  | 张玉双 |
| 与会人名单 |  |  |
| 黄勇、杨明、杨海明、张玉双、夏纬一、宋智、石凯、乔文全、云悦、刘东兴、周朝锋 |  |  |
| 会议过程 |  |  |
| - 评审易健康、易薪宝页面原型设计。 - 设计讨论易健康、易薪宝页面对应后台功能 - 系统总体设计内容讨论 |  |  |
| 会议内容 |  |  |
| 一、易薪宝机构管理及运营管理功能 1、易薪宝管理端 - 首页 页面调整，加入“代发模板文件下载”、“工资模板文件下载”按钮，与导入快捷操作按钮统一放在说明下面。 2、易薪宝管理端 - 人员列表 0）搜索条件放置在列表标题下方《统一要求》 1）加入导入过渡页面，统一步骤“选择文件”-》“内容确认界面”-》“XX列表” 2）RP图“修改”“删除”操作跳转链接未加入 3）新增、修改使用弹出窗口展示 4）部门Combox混合输入框格式 5）列表菜单中加入“下载导入文件模板”《统一要求，涉及固定模板导入的界面统一要求》，首页中快捷操作 3、易薪宝管理端 – 发放明细 0）机构端“代发”统一改成“发放” 1）月份列表显示出“XX月” 2）加入“操作”列，添加“修改”操作，点击跳转批次明细页面 3）“新增”功能 新增按钮-》批次新建页面-》批次明细页面 批次新建页面; 批次明细页面. 年（选择）; 批次（只读）. 月（选择）; 批次描述（只读）. 批次描述（输入）; 人员列表（）. 下一步（按钮）; 新增、删除人员. 4）发放流程 新建（或导入）-》 确认（ROLE1） -》确认发放（ROLE2） 4、易薪宝管理 - 工资明细 1）列表添加“批次”列，表明当前批次号 2）新增过程同“发放明细”新增 5、易薪宝管理 - 工资模板管理 1）新增、修改界面，如下图： 2）基础工资项，实发工资项固定，不允许修改删除 3）默认显示几组常用工资项，可编辑删除 4）可通过拖拽调整工资项顺序 6、易薪宝管理 - 数据统计 1）查询条件放在对应deshboard图表上 2）年、半年、季度对应时间轴（X轴） 7、设置 修改登录密码 变更手机号 8、易薪宝运营端 - 首页 1）暂放总企业数、总金额、总代发笔数 2）去除“本系统…….，截止目前”说明 9、易薪宝运营端 - 机构管理 0）机构基本信息新增时，系统自动分配两个管理账户 1）代发协议 -》 新增代发协议维护界面（SOP1.3） 2）新建编辑页面用户设置 -》 改成窗口设置 3）机构新增、编辑维护界面 （1）加入logo设置 （2）字段顺序调整 4）图片上传时设置图片类型（组织机构代码、营业执照等）、备注 10、易薪宝运营端 - 业务监控 1）列表中“机构名：”、“机构号：”等描述字段名不需要，保留总金额、总人数描述 2）查询条件与表格分离，放在表格上分，加入机构号查询条件 3）回盘文件页面显示调整（？） 11、易薪宝运营端 - 业务统计 1）分两列，在一页中显示所有图表 二、易健康医院管理端功能 1、易健康管理端 - 首页（HMP0） 1） 2、易健康管理端 - 医院信息维护（HMP1） 1）基础信息（HMP1.1） （1）基础信息对应类似医院微主页形式 2）科室（HMP1.2） （0）科室列表操作列添加“删除”按钮，允许删除 （1）科室编辑页中科室选择使用一级 combox 混合输入，二级输入形式， 可输可选，不允许重复 （2）科室简介、特色诊疗、教学科研使用自定义模板输入，形式如下： 《统一要求，后续涉及分类说明信息统一使用这种形式》，如下图： 3）医生（HMP1.3） （1）职称字段，医院自定义输入 （2）加入“性别”，“出生日期”，“从医日期”，“挂号费”字段 （3）出诊时间位置调整 （4）个人简介、所获奖励…使用自定义模板输入，见“2）科室（HMP1.2）-》（2）”说明 （5）允许删除医生 4）院报（HMP1.4） 5）特色（HMP1.5） 3、易健康管理端 - 移动门户维护 1）首页广告栏（HMP2.1） （1）新增广告页（HMP2.1.1）选择图片下添加“维护链接”按钮， 维护链接到具体新闻，不设置也可，也可删除 （2）加入图片说明 支持内容，大小、格式提示信息等 （3） 2）特色科室（HMP2.2） （1）右侧加入移动操作按钮“置顶、上、下、置底” （2）右侧下方加入“保存”，“取消”操作按钮，《统一要求，所有新建、编辑页面都需要加入取消操作》 （3）加入移动端特色科室、专家背景图上传功能 3）专家（HMP2.3） （1）同特色科室 4、易健康管理端 - 患者管理 1）患者查询（HMP3.1） （1）列表姓名 - 》图标头像显示 （2）删除业务状态列 5、易健康管理端 - 业务管理 1、业务跟踪（HMP4.1） （1）列表展示，同患者模式 （2）剩余环节 改成“详情”，点击对应进入导诊界面 6、易健康管理端 - 结算管理 账单查询（HMP5.1) 对账结算（HMP5.2) 以上参考易健康运营端设置 7、易健康管理端 - 统计报表 1）结算统计（HMP6.1） （1）每个图标有各自的查询条件 （2）年度上线到当前，季度最多8个季度，月选年，最多12个月 （3）6个报表都放 2）运营统计（HMP6.2) 参考运营客户端 三、易健康运营管理端功能 1、易健康运营端-首页（HOP0） 1）去除“本系统….，截止目前…” 2、易健康运营端-医院管理（HOP1） 1）列表加 查询条件功能 2）列表布局同患者管理 3）添加页面，标识必填性，“机构类型”-》“类型”，加“等级”，布局调整（双列显示），顺序调整，具体见下图 4）新增医院时，系统自动分配医院对应管理员账户 5）加入医院“结算渠道”功能，维护医院开通的结算方式以及对于商户账号信息 3、易健康运营端-患者管理 1）列表加入注册医院列，查询条件、翻页功能 2）表结构设计时可能会涉及到中间表关联形式 3）患者详情页中涉及个人隐私，手机号、卡号、身份证号“***”标识，去除“就诊记录”、“报告单”内容，“结算信息”保留，新加“已关联APP” 4、易健康运营端-业务管理 1）列表显示医院、查询条件、翻页 2）去除“详情”操作，涉及患者隐私问题 5、易健康运营端-结算管理 0）账单自负报销金额数据来源？业务专家核实 1）账单查询列表布局参考支付，如下图显示 2）账单详情页中包括结算信息（银行、卡、交易时间、金额）、缴费项目（收费明细）？ 3）对账列表中去除“对账”操作，页面参考管理端“结算对账功能” 4）对账列表中“账单明细”改为“对账详情”，点击进入对账详情页面（参考账单列表页）， 5）加入“对账状态”列 6、易健康运营端-统计 1）结算统计 参考首页DeshBoard统计 2）运营统计 7、易健康运营端-设置 定点医院（HOP6.1） 1）维护定点医院（HOP6.1.1） 名称、城市、区域、地址、经纬度等 8、病例、医嘱、诊断，订单内容需与业务专家讨论？ 怎么确认未完成就诊记录？ 9、设想订单同步及账单支付流程 同步收费项后生成订单，提交订单时时生成账单，（收银台）确认支付时将账单信息提交支付系统，进行支付。 四、易民生总体设计 1、总体设计目录结构大纲设想 - 总体技术 对应系统总体技术架构 - 总体功能 对应系统总体功能结构 - 功能模块划分 根据系统总体功能结构，将系统按照业务逻辑进行模块划分，对具体功能进行描述说明，包含对应的页面以及调用的后台接口 - 后台接口 - 数据库 2、整体技术机构 1）总体技术结构图 2）接口平台mule结构 3、总体功能结构 1）业务系统 易薪宝、易健康、运营管理（公共）、运维管理、UI 2）基础组件 日志系统、积分系统、账户系统、账单系统、支付系统、消息系统 3）外部系统 社保（SI）、医院（HIS）、银联、银行等 4）原则：根据业务相关性进行功能划分，对应功能分组放置在对应系统的对应模块中，公共部分及基础部分放置在“运营管理系统” |
| 主送 |  |  |
| 抄送 |  |  |